WEBSİTE YAYINLAMA VE DOMAIN BAĞLAMA

Uygulama Dökümanı

# Kısa Özet

Hazırlanan web sitesi canlıya alınacaktır. Yayın süreci Vercel üzerinden yapılacak, ardından GoDaddy’de kayıtlı olan domain Vercel’e bağlanacaktır. Vercel hesabı Kadir tarafından Sel Hanım’ın e-posta adresi kullanılarak açılacak; Vercel ile GoDaddy arasındaki bağlantı işlemleri de Kadir tarafından gerçekleştirilecektir.

Sitedeki RANDEVU AL butonunun aktif çalışabilmesi için ilgili API bağlantısı yapılacaktır. Ayrıca sitedeki “Geleceğe Mektup” bölümü şu anda çalışmamaktadır; bu bölüm de düzeltilip test edildikten sonra site yayına alınacaktır. Aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanacaktır.

# Erişim ve Kaynak Bilgileri

- Vercel hesabı: Hesap Kadir tarafından Sel Hanım’ın e-posta adresi ile açılacaktır. Proje canlıya bu hesap üzerinden alınacaktır.

- GoDaddy hesabı: Domain yönetimi Sel Hanım’ın hesabı üzerinden yapılmaktadır. Giriş bilgileri için Sel Hanım ile iletişime geçilecektir.

- Proje dosyaları linki: Proje kaynak dosyaları Google Drive üzerinden paylaşılacaktır.

Drive linki: https://drive.google.com/file/d/1F3Mq7AiLXSDwbj2I5SAfHxGvJoU5GDQb/view?usp=share_link

# 1. Adım — Projenin Vercel’e Yüklenmesi

## 1.1 Hazırlık

- Drive linkinden indirilen proje dosyalarının eksiksiz olduğundan emin olunacaktır.

- Proje kökünde package.json, build script’leri ve .env.example dosyalarının eksiksiz olduğu kontrol edilecektir.

- Yerel ortamda “npm run build” (veya eşdeğer komut) çalıştırılarak hatasız build alındığı doğrulanacaktır.

## 1.2 Vercel Hesabının Açılması ve Proje Oluşturma

- Kadir, https://vercel.com adresine giderek Sel Hanım’ın e-posta adresi ile yeni bir Vercel hesabı oluşturacaktır. E-posta doğrulaması tamamlandıktan sonra hesaba giriş yapılacaktır.

- Dashboard ekranında sağ üstteki “Add New…” > “Project” seçeneğine tıklanacaktır.

- Proje kaynak dosyaları Drive’dan indirilip Vercel CLI aracılığıyla veya Vercel’in yükleme arayüzü ile Vercel’e aktarılacaktır.

- Framework Preset alanında proje tipi otomatik algılanmazsa doğru framework (Next.js, Vite, Nuxt, Static vb.) manuel olarak seçilecektir.

- Build Command ve Output Directory alanları projeye göre kontrol edilecek; gerekiyorsa düzenlenecektir.